# 專案企劃書

專案執行者：彭元懋

諮詢講師：Alex Huang

### 1.我的專案主題：
請依據學習評估表的專案主題填寫即可

AI Digest 個人文章摘要與自動分類網站

### 2.我的專案目標：

2-1製作專案的原因（50-100字）：
每天接觸大量網頁、社群貼文與 YouTube 影音，閱讀與整理很花時間。想把收集、摘要、分類與發布整合成一條流程，幫自己快速掌握重點，也把整理成果累積成可以公開查找的知識內容。

2-2 想達成的專案成果目標（50-100字）：

做出一個個人知識網站：丟一個網址進去，系統自動抓內容、產生繁體中文摘要與重點，並用分類模型歸入既有分類，發布到 GitHub Pages 供公開瀏覽與搜尋。分類結果會用人工標註的測試集評估準確率。

### 3.資料搜集：（靈感、參考、過往經驗）

### 3-1學員過往作品集分享：(首次諮詢前提供)

｜請貼上你有完成過、能展現能力的任何作品：UI、程式、影片、網站、插畫、簡報等。

- 連結貼上：台灣地震資料分析（用地震數據預測最大震度）https://react-deckgl-project1-kappa.vercel.app/

- 連結貼上：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3-2興趣參考：

｜請貼上你覺得有趣、想模仿、想學習的素材或作品。例如：網站、App、YouTube、Behance、IG、Notion 模板等。

- 連結貼上：AI Digest — 每日精選 https://kanibot818.github.io/ai-digest-site/

- 連結貼上：notebooklm-py https://github.com/teng-lin/notebooklm-py

### 4. 專案執行規劃（可由老師協助引導填寫）

### 以下為你與老師諮詢後需要逐步補上的內容：

### 4-1 專案名稱定錨

### ｜根據選擇的主題，經過老師引導後選擇最終專案製作的名稱
 📝 專案名稱：
 AI Digest 個人文章摘要與自動分類網站

### 4-2 專案使用技術

・開發與編排：Codex Skill（本機執行），負責判斷來源、擷取內容、更新資料與部署。
・摘要：OpenAI API 產生繁體中文摘要與重點。
・分類模型：以預訓練語言模型（Hugging Face 中文模型／文字向量）搭配分類器，把內容歸入既有分類，並用人工標註的測試集評估準確率。
・影音處理：影音轉檔工具 ＋ notebooklm-py ＋ NotebookLM，把 YouTube 影片轉成逐字稿後再進同一條流程。
・網站與部署：GitHub Pages 靜態網站（列表、詳情、搜尋、分類篩選）；Git／GitHub 版本控制。

### 4-3 專案時間規劃

範圍界定
・必做（MVP）：三類來源（公開網頁、YouTube 公開影片、社群公開單篇貼文）→ 產生摘要、重點、分類與原文連結 → 發布到 GitHub Pages，網站可搜尋、可依分類篩選；分類模型須附準確率，並勝過「全部猜最大類」的基準值。
・加分（有時間再做）：PDF／論文摘要、社群貼文的圖片文字辨識、改用常駐服務執行。
・這次先不做：付費牆與需登入／受反爬蟲限制的網頁（失敗時提示原因）；網站管理後台與帳號系統（管理操作都在本機完成）。

| 專案執行時程 (mm/dd-mm/dd) | 專案執行目標 | 完成狀況 |
| --- | --- | --- |
| 07/31-08/06 | 確認分類清單與資料格式；完成內容擷取與前處理；建立專案骨架與 GitHub Pages 部署 | 已完成尚未開始 |
| 08/07-08/13 | 完成公開網頁與社群貼文的擷取與摘要流程 | 進行中尚未開始 |
| 08/14-08/20 | 完成 YouTube 影音轉逐字稿流程；訓練分類模型並以標註測試集評估準確率 | 進行中尚未開始 |
| 08/21-08/27 | 完成網站列表、詳情、搜尋與分類篩選；整合測試、正式部署並彙整效能評估結果 | 尚未開始尚未開始 |